重庆第二师范学院

竞争性谈判文件

招标项目编号：          17F149

采购计划编号：          17A1174

招标项目名称：南山校区第三教学楼文化建设

招   标   人：     重庆第二师范学院

招标代理机构： 重庆第二师范学院采购中心

##### 2017年6月

目录

第一篇  竞争性谈判邀请书	1

一、竞争性谈判内容	1

二、资金来源	1

三、谈判资格	1

四、谈判有关说明	1

五、投标保证金	2

六、履约保证金	3

七、有关规定	3

八、联系方式	4

九、投标报名函	4

十、采购监督	4

第二篇  谈判内容及要求	6

项目主要内容及要求：	6

第三篇  竞争性谈判须知	7

一、谈判费用	7

二、谈判资质	7

三、竞争性谈判文件	7

四、谈判要求	7

五、谈判程序	9

六、成交原则	10

七、成交通知	10

八、签订合同	11

第四篇   商务要求	12

第五篇   合同主要条款	14

第六篇   竞标文件格式要求	18

# 第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆第二师范学院根据工程安排，按上级部门要求实施，对南山校区第三教学楼文化建设进行竞争性谈判采购，邀请合格的投标人积极参与谈判。

## 一、竞争性谈判内容

| 序号 | 名称 | 采购预算 （万元） | 保证金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南山校区第三教学楼文化建设 | 25 | 0.2 | 本项目组织现场踏勘 |

## 二、资金来源

财政支付、单位自付。

## 三、谈判资格

合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

## 四、谈判有关说明

（一）凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日（2017年6月7日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆第二师范学院主页(www.cque.edu.cn)上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）报名方式为谈判当天现场报名。

（三）供应商须满足以下三种要求，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到；

3、递交了投标保证金。

（四）递交响应文件时间：2017年6月13日北京时间9：55止

（五）递交响应文件地点：重庆第二师范学院南山校区办公楼104室

（六）谈判开始时间：2017年6月13日北京时间10:00

（七）谈判地点：重庆第二师范学院南山校区办公楼108评标室

（八）技术咨询及踏勘联系人：谢老师（13896099008）

集中踏勘时间：2017年6月9日北京时间15:00-16:30

集中踏勘地点：重庆第二师范学院学前教育学院

## 五、投标保证金

（一）缴纳保证金方式

须按本项目规定的保证金数额进行缴纳，由供应商从其基本账户将保证金汇至第二师范学院的账号上，同时在进账凭证上明确“南山校区第三教学楼文化建设”的项目名称及项目编号，保证金应在提交响应文件截止时间之前到账。第二师范学院账户信息如下:

户  名：重庆第二师范学院

开户行：中行重庆南岸支行

帐  号： 113000765454

（1）供应商必须在付款凭证备注栏中注明 “南山校区第三教学楼文化建设”的项目名称及项目编号；

（2）各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（3）各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

1、未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，由采购人在5个工作日内按来款渠道直接退还。

2、中标人的保证金，在中标人与采购人签订合同后，自动转为履约保证金。中标人的履约保证金在项目结束后，由采购用户单位出具退款通知，由财务处在5个工作日内按来款渠道直接退还。

3、投标人在响应文件中准确填写投标保证金退返表（此表见第六篇：投标文件格式）因未准确填写或未填写投标保证金退返表耽误退还保证金时限的，由投标人自行负责。

4、投标保证金与招标文件购买费分别转入，如因一起转入耽误退还投标保证金时限的，由投标人自行承担。

## 六、履约保证金

1、本项目的履约保证金为合同金额的5%，在签订合同前缴纳。

2、因投标人的原因，项目实施后至项目合格验收前而合同中止者，招标人不退还投标人的履约保证金，且不影响招标人其他权益主张。

3、该工程项目合格验收后，投标人的履约保证金自动转换为质保金。

## 七、有关规定

（一）超过竞标截止时间、不按规定密封的竞标或不按本竞争性谈判文件规定交纳有效足额竞标保证金的竞标，我单位恕不接受。

（二）招标人不予退还竞标人递交的竞标文件。

（三）竞标人应编制纸质竞标文件“正本” 一份和 “副本”一份，共一式两份。为便于谈判，要求竞标文件正本和副本内容完全一致。

保密：参与谈判活动的各方应对竞争性谈判文件和竞标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

语言文字：除专用术语外，与竞标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

计量单位：所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

竞标文件应按照本招标文件第六篇“竞标文件格式要求”要求进行制作。竞标文件文本应采用A4纸规格制作，其电子文档使用Microsoft Office制作。

竞标文件应用不褪色的材料书写（或打印），并由竞标人的法定代表人（或其委托代理人）签字和单位盖章。竞标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加单位盖章或由竞标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆第二师范学院

地  址：重庆第二师范学院南山校区(重庆市南岸区南山街道崇教路1号)

联系人：谢老师

电  话：（023）61638281

- 采购代理机构：重庆第二师范学院采购中心

电  话：（023）62653559

## 九、投标报名函

投标人提交响应文件时必须携带以下投标报名函到现场确认报名。

## 十、采购监督

由重庆第二师范学院监察处对本次招标全过程进行监督。

投标报名函

重庆第二师范学院采购中心：

本单位已在网上下载了贵中心项目编号为             ，项目名称为           （分包号：  ）的招标文件，具体情况如下：

| 单位名称（全称） |  |
| --- | --- |
| 单位地址 |  |
| 联系人 |  | 电话/手机 |  |
| E-mail |  | 办公电话及传真 |  |
| 投标（授权）代表人 |  | 身份证号码 |  |
| 招标文件购买费金额 |  | 汇款日期 |  |
| 投标保证金金额 |  | 汇款日期 |  |

注意事项：

1、投标人必须携带本投标报名函于提交响应文件截止时间前到现场确认报名。

2、投标人必须于提交投标文件截止时间之前将“招标文件购买费”和“投标保证金”汇款至采购人指定账户。

3、汇款账户必须为投标人基本账户，“招标文件购买费”和“投标保证金”必须分两次汇款，汇款时分别注明“‘***’招标项目编号及分包号的招标文件购买费”或“‘***’招标项目编号及分包号的投标保证金”。

投标单位法人（签名）：                                 投标单位名称（盖章）：

日  期：    年    月    日

退还投标保证金信息

投标保证金进账凭证复印件（要求清晰可辨，便于退还）

投标保证金进账凭证复印件粘贴处（加盖公章有效）

重庆第二师范学院采购中心（签章）：                          日期：

# 第二篇  谈判内容及要求

## 项目主要内容及要求：

1、办公区墙面美化：包括第三教学楼三楼的部分墙面区域处理，内容分为三楼LOGO形象墙、宣传栏、楼梯出口欢迎标语、发展历程画框、墙体处理、教师介绍栏等，通过几个区域墙面设计，展示学前教育学院独特的文化特色。

2、预计效果：学前教育文化墙项目将综合考虑项目内容和设施的文化性、实用性。通过此项目的实施，最终能够营造温馨的办公、教学环境，提升师生工作、学习体验，改善学院的硬件条件，打造学院的整体形象、宣传学院历史文化特色等。

3、工程地点：重庆第二师范学院南山校区第三教学楼。

- 计划工期：参见第四篇“商务要求”。

- 质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

- 本项目招标最高限价人民币 25万元，竞标人的初始报价不得大于最高限价，否则将被认定为废标。谈判最后报价表中的单价和总价均不能高于初始报价。

- 踏勘现场

竞标人应按竞争性谈判招标文件要求的时间对工程现场和周围环境进行考察。竞标人自身应对考察中获取的现场资料负责。不管竞标人是否考察过现场，均被认为在递交竞标文件之前已考察过现场。

- 本项目不接收联合体竞标，不分包，不允许转包。

- 竞标人资格审查方式：资格后审

- 竞标报价

1、竞标报价按招标人提供的工程量清单编制，采用综合包干单价和总价。竞标价款中包括其（除不可抗力外）所有风险。

2、竞争性谈判文件内要求的工程项目内容竞标总价应包括但不限于工程施工的全部内容及施工所需的直接费、间接费、利润、税金、安全文明施工专项费及风险费等所有费用。招标人除此以外不支付其它费用，除非合同中另有规定。

3、竞标报价中，若综合包干单价乘以工程量不等于合价，按价格较低者重新计算中标综合包干单价或总价（单价金额小数点有明显错位的除外）。

# 第三篇  竞争性谈判须知

## 一、谈判费用

参与谈判的投标人应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、谈判资质

本项目竞争性谈判实行资格后审，谈判人是指向招标人提供工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称竞标人。

1、合格的竞标人应符合下列基本条件：

（一）基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加招投标活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

## 三、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判内容及需求、竞争性谈判须知、、商务要求、合同主要条款、竞标文件格式要求、附件七部分组成。

2、招标人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3、竞争性谈判文件的解释

竞标人如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在递交竞标文件截止时间前三个工作日内向重庆第二师范学院要求澄清，重庆第二师范学院可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解本谈判文件。一经进入谈判程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

## 四、谈判要求

1、竞标人提交的竞标文件由以下部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。竞标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，它包括：

- 竞标人概况

- 法人营业执照副本复印件（或含社会统一信用代码的营业执照）

- 税务登记证副本复印件（或含社会统一信用代码的营业执照）

- 组织机构代码证复印件（或含社会统一信用代码的营业执照）

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权委托书

- 商务条款承诺

- 竞标函在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于招标人的承诺或其他优惠承诺。

- 诚信声明

- 竞争性报价函

- 报价一览表

- 主要产品介绍（含主要材料的实物样品，投标人可根据工程实际情况确定是否提供）

- 竞标文件应当对竞争性谈判文件有关工期、竞标有效期、质量要求和谈判内容范围等实质性内容作出的响应。

以上条款基本格式见本文件第五篇“竞标文件格式要求”，竞标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。

2、竞标文件有效期：竞标文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

3、谈判保证金：

（1）竞标人应在竞争性谈判开始时间前将足额的谈判保证金提交至重庆第二师范学院。保证金应以转账支付。

（2）竞标人提交谈判保证金金额为：2000元人民币。

（3）发生以下情况之一者，谈判保证金不予退还：

A、竞标人在谈判开始后，签订合同前撤回其竞标文件。

B、竞标人被通知成交后，不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按成交时规定的技术条件、供货范围、服务条款和价格等签订合同）。

（4）未成交竞标人保证金于谈判确定成交投标人后无息退还

4、竞标报价

本谈判项目报价以人民币报价。

5、提交竞标文件的份数和签署

（1）竞标文件正本一份，副本一份（可为正本复印件），每页需加盖竞标单位公章。为便于评阅，其正副本内容要求一致。

（2）谈判清单及售后服务内容表均应由法人授权代表签名并盖公章。

（3）竞标文件采用胶装装订成册。

6、竞标文件的递交

（1）竞标文件的密封与标记

竞标文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、谈判人名称和地址、办公电话、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

（2）竞标文件投递截止时间：参阅第一篇 “竞争性谈判邀请书”。

7、竞标人参与人员

竞标人可派1-3名代表参与谈判，其中1人应为法人代表或具有法人授权委托书的授权代表。

8、无效谈判

竞标人发生以下条款情况之一者，其竞标文件将被拒绝：

（1）法人代表或法人授权代表未参加谈判；

（2）无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的报价；

（3）竞标文件不按规定的格式、内容填写；

（4）竞标人的竞标文件的技术方案内容与招标项目实质性技术要求有严重背离；

（5）竞标人的资质不符合竞争性谈判文件第三篇第二条“谈判资质”要求的内容；

（6）竞标文件未响应谈判文件实质性要求和条件的。

9、废标条款

出现以下情况之一的，应予废标：

（1）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（2）因不可抗力导致重大变故，招标任务取消的。

## 五、谈判程序

1、招标人组织的谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。竞标人须有法人或法人授权代表参加并签到。

2、竞争性谈判以分类抽签的形式确定谈判顺序，由招标人组织的谈判小组分别与各竞标人进行谈判。

3、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

4、初始谈判后，如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。所有竞标人根据竞争性谈判文件或其补充文件在规定的时间里提出有关书面建议及作出相关的书面承诺，并报出最佳服务和最后报价。谈判小组在此基础上公平选定成交报价。

5、所有竞标人在谈判时作出的所有书面承诺须由竞标人法人授权代表签字。

6、谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的竞标人在规定的时间内书面提出最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》），并据此确定中标人。超出规定时间没有进行最后报价的竞标人，视为放弃最后报价，以其前一次报价为准。谈判小组可以视情况要求竞标人在规定时间进行多次报价，以竞标人最后的有效报价为准。

## 六、成交原则

1、招标人授权谈判小组根据完全满足采购的技术、质量、商务和服务的需求且报价最低的原则确定中标候选人排名。

2、招标人从谈判小组提出的中标候选人中根据完全满足采购的技术、质量、商务和服务的需求且报价最低的原则确定中标人。

3、评审依据：

评审的依据为竞标文件（含有效的补充文件），谈判小组判断竞标文件对竞争性谈判文件的响应仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。

4、出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织招标：

（1）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（2）竞标人的报价均超过了招标预算，招标人不能支付的；

（3）因重大变故，招标任务取消的。

## 七、成交通知

1、竞争性谈判成交结果由重庆第二师范学院发出《中标通知书》。

2、《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

3、重庆第二师范学院在发出《中标通知书》的同时，应将成交结果通知未成交的竞标人。

4、《中标通知书》将作为签订协议的依据。

5、签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经谈判成交双方共同认定。

## 八、签订合同

1、中标人按《中标通知书》指定时间、地点与招标人签订工程合同。

2、竞争性谈判文件、中标人的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如中标人放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，将由招标人取消其成交资格。

# 第四篇   商务要求

- 工    期：合同签订后30个日历日内。

- 工程地点：重庆第二师范学院

- 竞标报价

1.竞标报价按招标人提供的工程量清单编制，采用综合包干单价和总价。竞标价款中包括其（除不可抗力外）所有风险。

2.竞争性谈判文件内要求的工程项目内容竞标总价应包括但不限于工程施工的全部内容及施工所需的直接费、间接费、利润、税金、安全文明施工专项费及风险费等所有费用。招标人除此以外不支付其它费用，除非合同中另有规定。

3.竞标报价中，若综合包干单价乘以工程量不等于合价，按价格较低者重新计算中标综合包干单价或总价（单价金额小数点有明显错位的除外）。

- 工程验收

1.工程竣工后，由招标人组织成交中标人、学校党委宣传部、基建后勤处、资产处、使用部门等按国家现行规范标准和设计要求对工程进行验收，完善竣工资料，工程验收时如与谈判承诺的要求不一致，取消成交资格，合同无效，中标人负责赔偿招标人一切损失，并报上级部门核准通报全市，取消两年政府采购投标资格。

2.若工程验收整体不合格或工程部分验收不合格，乙方须在甲方规定的期限内无条件整改或返工，直至验收合格为止。乙方自行承担整改或返工的一切费用。乙方整改或返工若超出合同规定的期限，则算作乙方未按期竣工交付甲方， 除甲方延迟开工或中途通知停工顺延工期外，工程竣工交付工期每延误一天，甲方对乙方按每天1000元的标准处以罚款，罚款在工程款中扣除。

- 付款方式

工程竣工、验收合格后，凭双方出具的验收合格报告，甲方支付乙方工程合同金额。履约保证金是合同金额的5%并作为质保金，质保金在工程质保期结束后无遗留问题后支付（不计利息）。

- 工程质量保证

1.中标人必须严格按照国家规范要求、施工图纸或做法说明进行施工。

2.中标人应完善程序，落实责任人，严格施工质量管理。

3.中标人对甲方或设计单位提出的质量管理要求必须服从。

4.中标人应做好施工质量管理和检查记录，并及时提供给甲方。

5.中标人因未按照国家规范要求、施工图纸或做法说明进行施工或不服从招标人或设计单位提出的质量管理要求而造成的损失，由中标人承担全部责任。

- 安全文明施工

1.中标人须搞好安全文明施工。在施工中发生的伤亡事故和中标人管理不善造成的其他损失，均由中标人负责。

2.中标人须加强施工管理，积极与其他施工队伍配合。服从招标人的管理，不得影响重庆第二师范学院正常的教学生活秩序。

# 第五篇   合同主要条款

重庆市政府采购合同

重庆第二师范学院（项目名称）

编号：

甲方：重庆第二师范学院

乙方：

根据国家相关法律法规，甲方与乙方在平等、协商一致的基础上，甲方同意乙方承揽重庆第二师范学院三楼校园文化墙建设项目，双方就此达成如下协议：

一、工程名称：

重庆第二师范学院南山校区第三教学楼文化建设

- 工程内容及要求：

1、办公区墙面美化：包括第三教学楼三楼的部分墙面区域处理，内容分为三楼LOGO形象墙、宣传栏、楼梯出口欢迎标语、发展历程画框、墙体处理、教师介绍栏等，通过几个区域墙面设计，展示学前教育独特的文化特色。

2、预计效果：学前教育文化墙项目将综合考虑项目内容和设施的文化性、实用性。通过此项目的实施，最终能够营造温馨的教育教学环境，提升师生工作、学习体验，改善学院的办学条件，打造学院的整体形象、传承学院教育文化等。

3、工程地点：重庆第二师范学院南山校区第三教学楼。

4、该项目中其它未列出的工作内容等。

6、施工要求：投标人根据现场实际情况，结合招标人的施工要求和投标报价函内的清单项目进行施工，并按照施工内容编制施工组织措施。同时按照国家规定和行业有关规范、标准执行施工任务，确保工程质量、进度和施工安全。

三、工程地点：重庆第二师范学院

四、工程时间：

1.  开工日期：2017年   月   日，完工日期：2017年  月   日

2. 在施工过程中，如遇下列情况，工期顺延：

（1）由于不可抗力因素；

（2）经甲方指定的现场代表书面同意（加盖甲方公章）给予顺延的其他情况。

3. 除本款以上条款的规定外，乙方不得以任何其它理由擅自停工或撤场，否则视为乙方违约。其履约保证金及低价风险担保金不予退还。如果因乙方原因停工或撤场，造成工期受到严重影响，可能导致甲方相关工作受此影响，则甲方可以单方面终止本合同，不支付乙方已完成工程项目的费用，并且保留追究其相应责任的权利。

五 、工程造价：工程总造价￥    万元（大写金额：        整），本工程为交钥匙工程，价格费用包干总价。表中的单价为全费用综合单价，包含不限于了完成本项目的所有人工费，材料费，机械费，管理费，利润，措施费，养护费、规费及税金等所有费用。除甲方延迟开工或中途通知停工顺延工期外，工程竣工交付工期每延误一天，甲方对乙方按每天1000元的标准处以罚款，罚款在工程款中扣除。

六、工程材料：

1.材料质量、品牌、规格、型号等由甲方认定；材料的综合包干单价以采购结果为准（见本合同附件），未能预计在本合同附件材料清单中的材料，其价格、材质、品牌、规格以及型号等由甲方认定，乙方购买，不另计采管费。

2.乙方应严格按照本合同附件材料清单以及甲方认定的材料品牌、材质、生产厂家、规格购货，材料到场时必须通知甲方进行现场验货，填写材料验收单，如甲方发现乙方购进的材料与双方认定的材料品牌、材质、厂家、规格、供货商不符，或以次充好的情况，甲方将要求其退货、整改，并处该批（指当次进货或订购货）材料总量价款30%的罚款，该罚款在工程款中扣除。

3.乙方应提前5天向甲方提供需甲方认质的材料清单。否则由此造成的工期延误由乙方负责。

七、工程质量保证

1. 乙方必须严格按照国家规范要求、施工图纸或做法说明进行施工。

2. 乙方应完善程序，落实责任人，严格施工质量管理。

3. 乙方对甲方或设计单位提出的质量管理要求必须服从。

4. 乙方应做好施工质量管理和检查记录，并及时提供给甲方。

5. 乙方因未按照国家规范要求、施工图纸或做法说明进行施工或不服从甲方或设计单位提出的质量管理要求而造成的损失，由乙方承担全部责任。

八、安全文明施工

1. 乙方须搞好安全文明施工。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。

2. 乙方须加强施工管理，积极与其他施工队伍配合。服从甲方的管理，不得影响重庆第二师范学院正常的教学生活秩序。

九、工程验收

1.工程竣工后，由招标人组织成交中标人、学校党委宣传部、基建后勤处、资产处、使用部门等按国家现行规范标准和设计要求对工程进行验收，完善竣工资料，工程验收时如与谈判承诺的要求不一致，取消成交资格，合同无效，中标人负责赔偿招标人一切损失，并报上级部门核准通报全市，取消两年政府采购投标资格。

2.若工程验收整体不合格或工程部分验收不合格，乙方须在甲方规定的期限内无条件整改或返工，直至验收合格为止。乙方自行承担整改或返工的一切费用。乙方整改或返工若超出合同规定的期限，则算作乙方未按期竣工交付甲方， 除甲方延迟开工或中途通知停工顺延工期外，工程竣工交付工期每延误一天，甲方对乙方按每天1000元的标准处以罚款，罚款在工程款中扣除。

十、付款及结算

1.工程竣工、验收合格后，凭双方出具的验收合格报告，甲方支付乙方工程合同金额。

2.合同签订时供方向需方缴纳的5%履约保证金转为质保金，在项目验收合格一年后无遗留问题方可支付（不计利息）。

十一、施工后服务及保修：

乙方应提供完善质量保修服务及其他施工后服务。

1.质量保修期：按国家有关规定执行；乙方有承诺者（不低于国家标准），按乙方的承诺执行。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

2.在保修期内，乙方应及时对甲方提出的维修要求作出反应，并在24小时内解决问题，确实不能在规定的时间内解决问题的，乙方应对甲方作出书面说明，并征得甲方的认可。质量保修完成后，由甲方组织验收。

3.保修期间的维修费用由乙方承担。超过保修期，乙方可应甲方的要求进行维修，并向甲方收取维修材料费和合理的人工费。

4.本工程质量保修金为工程结算价款的5%。保修期满经验收合格后，甲方返还乙方。保修金不计利息。

十二、甲方指定      为现场代表，负责检查工程质量，办理验收签证，商定工程变更，处理工程中产生的具体问题。

乙方指定       为项目经理，负责组织施工，保证工程质量和工期。

十三、乙方应按甲方要求出具设计方案及效果图。

十四、乙方向甲方水电管理部门缴纳施工用水电费。

十五、未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

十六、违约责任：按《中华人民共和国合同法》处理。

十七、本合同一式八份，甲方持六份，乙方持二份，经双方签字盖章后生效，具有同等效力。

十八、该工程的甲方谈判文件及乙方的投标文件为合同附件、具有同等法律效力。

| 甲方：重庆第二师范学院 地址：重庆第二师范学院南山校区(重庆市南岸区南山街道崇教路1号) 统一社会信用代码： 联系电话： 传真： 收货人手机： 开户银行： 账号： 授权代表(签字)： 使用部门或项目负责人 (签字)： | 乙方： 地址： 联系电话： 传真： 联系人： 联系人手机： 开户银行： 账号： 授权代表签字： | 工程监管部门： 联系电话： 传真： 负责人签字： |
| --- | --- | --- |

签约时间：二〇一七年  月   日            签约地点：重庆第二师范学院

# 第六篇   竞标文件格式要求

谈判项目编号：******                   [正(副本)本]

采购计划编号：******

项目名称：*************

# 竞争性谈判

# 响应文件

竞标人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　　 　（签字）

年月日

联系人姓名：            联系人手机：        单位电话：

- 竞标人概况

- 法人营业执照副本复印件（或含社会统一信用代码的营业执照）

- 税务登记证副本复印件（或含社会统一信用代码的营业执照）

- 组织机构代码证复印件（或含社会统一信用代码的营业执照）

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权委托书

- 商务条款承诺

- 其它优惠承诺，含竞标函在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于招标人的承诺或其他优惠承诺。

- 诚信声明

- 报价一览表

- 竞争性报价函

- 投标方案及介绍（可包含主要材料的实物样品）

- 竞标文件应当对竞争性谈判文件有关工期、竞标有效期、质量要求和谈判内容范围等实质性内容作出的响应。

竞标人注意事项：

以上内容没有规定格式的请各竞标人自行设计格式编写，采用胶装装订成册。

竞标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：应附资质证书、安全生产许可证、投标人营业执照等相关资质证明材料的复印件并加

盖投标人公章。

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

主要人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

报价一览表（格式）

重庆第二师范学院：

我公司愿按照重庆第二师范学院南山校区第三教学楼文化建设谈判文件的方案提供相应的工程改造服务，根据下表中的初始报价及相应数量计算出的总报价为人民币       元

（大写：          万元）。综合包干单价见下表：

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质/工艺 | 内容 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1楼 |  |
| 1 | 一楼大厅入口(左) | 0.9*2.4米 | 不锈钢烤板激光切割、焊接打磨、做汽车烤漆制作、 | 学院概况 |  |
| 2 | 一楼大厅入口（右） | 5.1*2.1米 | 大号图文不锈钢烤板激光切割、焊接打磨、做汽车烤漆制作；小号文字2毫米亚克力雕刻，做汽车漆；彩印花纹 | 办学理念 |  |
| 小计 |  |  |  |
| 楼梯走廊 |  |
| 3 | 1到2楼 | 4.2*1.9米 x2 | 墙面装饰画、装饰饰品 | 氛围烘托 |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 2楼 |  |
| 4 | 墙面1 | 1.2*2.4米 | 大号（30公分以上）图文不锈钢烤板激光切割、焊接打磨、做汽车烤漆制作；小号（30公分以下） | 学生成长 |  |
| 5 | 墙面2 | 3.5*1.6米 | 展板木工板做烤漆。丝印图文；文字2毫米亚克力雕刻，做汽车漆；彩印花纹 | 学术课程 |  |
| 6 | 墙面3 | 3.5*1.6米 | 展板木工板做烤漆。丝印图文；文字2毫米亚克力雕刻，做汽车漆；彩印花纹 | 成长路径 |  |
| 7 | 墙面4 | 3.6*2.2米 | 3M文字；圆形画框；彩印花纹 | 学前教育史 |  |
| 8 | 墙面5 | 3.3*1.8米 | 展板木工板做烤漆。丝印图文；文字2毫米亚克力雕刻，做汽车漆；鸟彩印花纹 | 学生活动 |  |
| 9 | 墙面6 | 3.2*1.8米 | 展板木工板做烤漆。丝印图文；文字2毫米亚克力雕刻，做汽车漆；鸟彩印花纹 | 幼师标准/学位标准 |  |
| 10 | 墙面7 | 3.5*2.2米 | 展板木工板做烤漆。丝印图文；文字2毫米亚克力雕刻，做汽车漆；鸟彩印花纹 | 论语摘抄 |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 楼梯走廊 |  |
| 11 | 2到3楼 | 4.2*1.9米 x2 | 墙面装饰画、装饰饰品 | 氛围烘托 |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 3楼 |  |
| 12 | 墙面1 | 1.2*2.4米 | 大号图文不锈钢烤板激光切割、焊接打磨、做汽车烤漆制作；小号文字2毫米亚克力雕刻，做汽车漆；彩印花纹 | 学生成果 |  |
| 13 | 墙面2 | 3.5*2.2米 | 展板木工板做烤漆。丝印图文；文字2毫米亚克力雕刻，做汽车漆；彩印花纹 | 学生作品 |  |
| 14 | 墙面3 | 3.8*2.1米 | 装饰画、画框、渔网DIY | 学生游戏作品 |  |
| 15 | 墙面4 | 3.6*1.8米 | 展板木工板做烤漆。丝印图文；文字2毫米亚克力雕刻，做汽车漆；彩印花纹 | 优秀学生 |  |
| 16 | 墙面5 | 3.6*1.8米 | 展板木工板做烤漆。丝印图文；文字2毫米亚克力雕刻，做汽车漆；彩印花纹 | 实践教学 |  |
| 17 | 墙面6 | 3.5*2.2米 | 展板木工板做烤漆。丝印图文；文字2毫米亚克力雕刻，做汽车漆；鸟彩印花纹 | 学记摘抄 |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 楼梯走廊 |  |
| 18 | 3到4楼 | 4.2*1.9米 | 墙面装饰画、装饰饰品 | 氛围烘托 |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 4楼 |  |
| 19 | 墙面1 | 1.2*2.4米 | 大号（30公分以上）图文不锈钢烤板激光切割、焊接打磨、做汽车烤漆制作；小号（30公分以下） | 教育教学 |  |
| 20 | 墙面2 | 3.8*2.1米 | 展板木工板做烤漆。丝印图文；文字2毫米亚克力雕刻，做汽车漆；彩印花纹 | 卓越教师计划 |  |
| 21 | 墙面3 | 3.8*2.1米 | 展板木工板做烤漆。丝印图文；文字2毫米亚克力雕刻，做汽车漆；彩印花纹 | 卓越教师计划 |  |
| 22 | 墙面4 | 3.4*1.8米 | 展板木工板做烤漆。丝印图文；文字2毫米亚克力雕刻，做汽车漆；彩印花纹 | 教研室介绍 |  |
| 23 | 墙面5 | 3.4*1.8米 | 展板木工板做烤漆。丝印图文；文字2毫米亚克力雕刻，做汽车漆；彩印花纹 | 领导班子 |  |
| 24 | 墙面6 | 3.2*1.8米 | 展板木工板做烤漆。丝印图文；文字2毫米亚克力雕刻，做汽车漆；彩印花纹 | 教育教学活动 |  |
| 25 | 墙面7 | 3.4*1.8米 | 展板木工板做烤漆。丝印图文；文字2毫米亚克力雕刻，做汽车漆；彩印花纹 | 风采展示 |  |
| 26 | 墙面8 | 3.5*2.2米 | 展板木工板做烤漆。丝印图文；文字2毫米亚克力雕刻，做汽车漆；彩印花纹 | 党建 |  |
| 27 | 墙面9 | 3.5*2.2米 | 展板木工板做烤漆。丝印图文；文字2毫米亚克力雕刻，做汽车漆；彩印花纹、黑板 | 随意贴/阅读园地 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 楼梯走廊 |  |
| 28 | 4到5楼 | 4.2*1.9米 | 展板木工板做烤漆。丝印图文；文字2毫米亚克力雕刻，做汽车漆彩印花纹，照片框 | 照片墙 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 29 | 合计 |  |  |  |  |

备注：

- 供应商所供产品必须全新且满足上述技术参数要求及采购需求，否则为无效竞标。

- 本工程为交钥匙工程，价格费用包干总价。表中的单价为全费用综合单价，包含不限于完成本项目的所有人工费，材料费，机械费，管理费，利润，措施费，养护费、规费及税金等所有费用。

2、须提供本项目的设计方案及效果图。

投标人授权代表签字：

单位盖章：

2016年   月   日

竞争性报价函

重庆第二师范学院：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供合同包      工程及技术服务，报价为人民币大写：          元整；人民币小写RMB：            元。

2、我们现提交的竞标文件为：竞标文件正本壹份，副本贰份。

3、我们完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求，完全答应谈判文件中规定的所有条件和谈判评审办法。

4、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、按照招标文件相关要求，我方同意合同中没有相同或类似综合单价的项目工程造价按第四篇商务要求中的第七条第4款中的要求进行结算。

6、我方承诺中标之后，按照招标文件要求，派       为项目经理。未经甲方同意，不得更换。若因项目经理工作不力或与甲方配合不好，经甲方要求，及时更换项目经理。

7、若我们成为中标人，我方将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

8、我方同意按谈判文件规定，交纳谈判文件要求的谈判保证金。如果选中我方为中标人，保证在接到成交通知书后，按照要求缴纳履约保证金。

竞标人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

投标承诺书

重庆第二师范学院：

本单位已详细阅读重庆第二师范学院南山校区第三教学楼文化建设之招标文件，包括澄清或者修改文件。现就有关事项向重庆第二师范学院郑重承诺如下：

1.遵守中华人民共和国有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序。

2. 遵守招标人各项管理制度，自觉维护招标人工作秩序。

3. 服从招投标活动有关事项安排，服从招投标有关会议现场纪律。

4. 我方同意所递交的竞标文件在竞争性谈判文件规定的竞标有效期内有效。在此期间如果中标，我方将受此约束。

5. 我方承诺竞标文件不存在低于合理成本的恶意报价行为。

6. 按照招标文件相关要求，我方同意按工程结算要求垫资施工，垫资期限按招标文件进行。

7. 我方承诺中标之后，按照招标文件要求，派       为项目经理。未经招标人同意，不得更换。若因项目经理工作不力或与招标人配合不好，经招标人要求，及时更换项目经理。

8. 我方承诺中标之后按照招标文件承诺派出除项目经理以外的管理人员及投入机械设备。

9. 我方承诺中标之后密切配合招标人开展工作，服从招标人驻现场代表和招标人其他工程管理人员的管理。

10. 我方已明确知晓随招标文件所附的合同内容及其内涵和要求，如中标，将同意直接签订合同，不再提出修改意见。

11. 我方承诺按照招标文件及施工合同约定原则处理造价调整事宜，不会发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。

12. 我方承诺对工程质量负责，售后服务期间认真履行相关职责。

13. 我方接受招标文件全部条款及内容，自愿参加上述工程竞标。

投标单位：（公章）          法定代表人或委托代理人：（签字、盖章）

联系人：                              电话：

日期：               年             月           日

诚信声明

项目名称：重庆第二师范学院南山校区第三教学楼文化建设

致： 重庆第二师范学院 ：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目招投标活动前三年内无重大违法活动记录，符合招标文件规定的投标资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

### 法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在                     （竞标人名称）任        （职务名称）职务，是__________________（竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

（投标人全称）

年   月   日

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

邮政编码：

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：重庆第二师范学院南山校区第三教学楼文化建设

日    期：_______________

致： 重庆第二师范学院

_____________________（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（投标人法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的招标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

法定代表人签名：                               被授权人签名：

职  务：                                职  务：

授权代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

投标人公章：

投标保证金退返表

项目名称：重庆第二师范学院南山校区第三教学楼文化建设项目                                      项目编号：17F079

| 序号 | 投标单位名称 | 投标单位基本账户开户行 | 投标单位基本账户账号 | 联系人 | 电话 | 保证金金额 | 存入日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

采购中心审核：                                                                财务处审核：

填表说明及审核流程：

为确保准确无误退还投标人保证金和利息，现将责任明确如下：

1、投标人责任：请投标人按规定认真负责的填写表格各栏，并保证其准确性。如因投标人不认真核对，填写不准确导致的付款错误、无法付款的，由投标人自行负责。

2、采购中心审核责任：审核是否可以退、投标人家数和中标人标示是否正确，承担审核责任。

3、财务处审核责任：审核投标单位保证金存入金额和存入日期，家数、保证金数额的准确性，承担审核责任。

4、出纳责任：按签字审批《投标保证金退返表》数额和退还日期退回投标人帐户，退款时间、帐户、数额错误承担责任。